Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧКАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ п. Чкаловский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет на 2018-2022 годы»

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального образования Чкаловский сельсовет, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет на 2018-2022 годы» согласно приложения.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.А.Исайчев

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"

Паспорт муниципальной программы

"Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа ""Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"  (далее - Программа) |
| Наименование подпрограмм |  |
| Озеленение территорий общего пользования |
| Строительство дополнительных систем наружного освещения улиц населенных пунктов; |
| Прочие мероприятия по благоустройству территорий общего пользования |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чкаловский сельсовет;  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Чкаловский сельсовет;  -Совершенствование эстетического вида муниципального образования Чкаловский сельсовет, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  -активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования  составляет (Приложение 1): в 2018-2022 годах, в том числе:  на 2018 – 14801,798 тыс. руб.  на 2019 – 2733,734тыс. руб.  на 2020- тыс. руб.  на 2021- тыс. руб.  Источники финансирования федеральный и региональный бюджеты. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;  -определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования муниципального образования Чкаловский сельсовет;  -создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  -улучшение состояния территорий муниципального образования Чкаловский сельсовет;  - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - создание зелёных зон для отдыха граждан;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
|  |  |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия муниципального образования Чкаловский сельсовет, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

В настоящее время население поселения составляет 1997 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям по безопасности.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, санация безнадзорных животных. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, однако 50% из них требует реконструкции, центральная улица муниципального образования, Рабочая-1, не освещена вообще. Для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории поселения.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства поселения.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*2.3.1.Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами в этой сфере, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*2.3.2. Наружное освещение, иллюминация*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования Чкаловский сельсовет.

*2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах*

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении при ежегодном участии в приоритетных программах по благоустройству.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением всех норм и правил домашних животных.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2018 - 2022 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовых территорий.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ.

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по благоустройству мест общего пользования парковой зоны муниципального образования Чкаловский сельсовет.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению парка отдыха. Комплекс работ по благоустройству сквера с обелиском павшим воинам в ВОВ.

3.2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Предусматривается комплекс работ по установке детских игровых и спортивных площадок на территории многоквартирных домов.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства территорий, а также решений о выделении средств из бюджетов на финансирование мероприятий по благоустройству территорий поселения (Приложение 1).

Приложение 1

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств Программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Благоустройство парка п. Чкаловский | 13547,193 |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство сквера павшим воинам в ВОВ |  | 2733,734 |  |  |  |
| 3. | Установка детской игровой и спортивной площадок на территории многоквартирных домов. | 1254,605 |  |  |  |  |
| 4. | Благоустройство общественной территории для занятия спортом. |  |  |  |  |  |
| 5. | Устройство детской игровой зоны в местах массового проживания семей с детьми. |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 14801,798 | 2733,734 |  |  |  |

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования Чкаловский сельсовет.

Исполнитель Программы - Администрация муниципального образования чкаловский сельсовет

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха селян;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- качественное содержание дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц поселения;

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.

Показатели реализации программы по благоустройству парковой зоны:

Программа: Формирование комфортной городской среды на территории МО «Чкаловский сельсовет»

п. Чкаловский

Сквер с памятником воинам ВОВ (S=5600 кв.м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Ед.измерения | Цена в руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ограждение территории металлическим ограждением | 220 м.п. | 509 840 |  |
| 2  3 | Тротуарная плитка  Бордюрный камень | 146 кв.м.  146 м.п. | 345 585 |  |
| 4 | Калитка+ворота | Ворота ш=2 м. | 4 200 |  |
| 5 | Установка 2х вазонов для цветов | диам. 1 м. | 7 000 |  |
| 6 | Вырубка клена с корчевкой | диам. до 0,25 м-600 шт. | 1 218 695 |  |
| 7 | Высадка газонной травы | 5000 кв.м. | 225 100 |  |
| 8 | Посадка кустарниковой изгороди | 600 кв.м. | 71 054 |  |
| 9 | Посадка сосен и елей | 140 шт. | 352 260 |  |
| Всего | | | 2 733 734 |  |

Парк в центре села перед СДК (S=22 400 кв.м.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Ед.измерения | Цена в руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ограждение территории | 650 м. п. | 1 506 345 |  |
| 2 | Калитка | в=1,2-5 шт. | 4 300 |  |
| 3 | Ворота | в=4-1 шт. | 4 000 |  |
| 4 | Автостоянка  асфальтовое покрытие  Бордюр | 12\*20  S=240 кв.м.  44 п.м. | 123 340  33 220 |  |
| 5 | Детская эстрада | 1 шт. | 210 020 |  |
| 6 | Детская игровая площадка с песочницей, качелями,  горкой и т.п. | 2 шт. | 360 374 |  |
| 7 | Дорожки тротуарные | 400 м.п.(960 кв.м. тротуарной плитки, 960 м.п. бордюра) | 2 079 443 |  |
| 8 | Площадки возле СДК  Брусчатка  Бордюр | 600 кв.м  120 м.п. | 1 190 406  90 600 |  |
| 9  9а | Клумба в центре парка  Вазон узорный | Диам.2,5 м-1 шт.  4 шт. | 18 900  28 000 |  |
| 10 | Скамейки парковые | 26 шт. | 132 080 |  |
| 11 | Освещение | Столбы-18,  светильников-18,  выключатель,  провод- 800 м. | 366 946 |  |
| 12 | Газонная трава | 22000 кв.м. | 990 440 |  |
| 13 | Живая изгородь | 800 м.п. | 276 840 |  |
| 14 | Вырубка клена с корчевкой | диам. 25 см.,2350 шт. | 4 773 222 |  |
| 15 | Посадка сосен и елей | 540 шт. | 1 358 717 |  |
| Всего | | | 13 547 193 |  |

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования Чкаловский сельсовет является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Для нормального функционирования Чкаловского сельсовета большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах, прилегающих территориях к многоквартирным домам. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей. Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов, благоустройство муниципального образования Чкаловский сельсовет не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. На территории поселения насчитывается 16 многоквартирных домов, общая площадь дворовых территорий 13900 квадратных метров, в том числе благоустроенных 900 квадратных метров.

Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах. Так же требуют особого внимания, так называемые стихийные, несанкционированные свалки. Все они наносят огромный вред окружающей среде и здоровью населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно- целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной Программы «Формирование современной городской среды».

Для достижения поставленных целей также необходимо решить следующую задачу: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Чкаловский сельсовет;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Основные мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

В ходе реализации данной Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Чкаловский сельсовет.

1.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн; - установка детских игровых и спортивных площадок.

Показатели реализации Программы: Формирование комфортной городской среды на территории МО «Чкаловский сельсовет»

п. Чкаловский

Благоустройство дворовых территорий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Ед.измерения | Цена в руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство асфальтобетонного проезда  Бордюр | Шириной 3 м.S=360 кв.м.  140 м.п. | 269 957  105 700 |  |
| 2 | Устройство асфальтобетонной площадки  Бордюр | S=750 кв.м.  80 м.п. | 472 455  60 400 |  |
| 3 | Детская игровая площадка | 1 шт. | 180 187 |  |
| 4 | Спортивная площадка | 1 шт. | 165 906 |  |
| Всего | | | 1 254 605 |  |

Показатели реализации программы по благоустройству общественной спортивной территории:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели реализации программы | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | Обустройство подъездов к территории |  |  |  | Асфальтовое покрытие |  |
| 2 | Освещенность общественной территории |  |  |  | Установка энергосберегающего освещения и опор. |  |
| 3. | Установка спортивных раздевалок |  |  |  | 2 шт. |  |
| 4. | Установка скамеек |  |  |  | 20 шт. |  |
| 7. | Установка урн |  |  |  | 6 шт. |  |
| 8. | Установка хоккейного корта |  |  |  | 1 шт. |  |

Ресурсное обеспечение Программы.

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы всего составят на 2018-2019 годы 17535,532 тыс.руб., в том числе на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий , включая дворовые территории многоквартирных домов 1 254, 605 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования 16280,927 тыс. рублей.

Механизм реализации Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы утверждается постановлением администрации муниципального образования Чкаловский сельсовет;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы», - утверждается постановлением администрации муниципального образования Чкаловский сельсовет;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы», - утверждается постановлением администрации муниципального образования Чкаловский сельсовет;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Наименование дворовой территории, подлежащей благоустройству | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Территория расположена по адресу ул. Нефтяников дома № 11, 13, 17, 19, 21. | 1. Установка нового детского игрового комплекса.  2.Ремонт дворовых проездов  3. Установка урн и лавочек.  4. Установка освещения.  5. Обустройство асфальтового покрытия дворовой территории.  6. Озеленение. |

Приложение № 2

к муниципальной Программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Наименование наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Парковая зона МО Чкаловский сельсовет (парк п. Чкаловский, сквер с обелиском павшим воинам) | 1. Установка изгороди. 2. Озеленение (вырубка старых деревьев, посадка новых, обустройство клумб) 3. Установка детского игрового комплекса, арт.сцены. 4. Установка скамеек, урн, контейнеров ТБО. 5. Установка малых архитектурных форм. 6. Устройство дорожек тротуарной плиткой. |

Приложение № 3

к муниципальной Программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Наименование наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Общественная территория для занятия спортом расположена по адресу: пос. Чкаловский, ул. Центральная | 1. Установка скамеек, урн, контейнеров ТБО. 2. Устройство подъездов к территории. 3. Установка спортивных помещений для переодевания. 4. Установка Освещения. 5. Установка хоккейного корта |

Приложение № 4

к муниципальной Программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Наименование дворовой территории, подлежащей благоустройству | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Территория расположена по адресу ул. Тукайская, в п. Чкаловский | 1. Установка нового детского игрового комплекса.  2.Ремонт дворовых проездов  3. Установка урн и лавочек.  4. Установка освещения.  5. Обустройство асфальтового покрытия дворовой территории.  6. Озеленение. |