Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧКАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

02.09.2020                                      п. Чкаловский                                     № 60-р

О создании  комиссии по подготовке объектов социальной

сферы  к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 гг.

В целях организации своевременной  и качественной подготовки объектов социальной  сферы к работе в осеннее – зимний период 2020 – 2021 годов и рационального использования бюджетных средств, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от12.03.2013 г. № 103,  руководствуясь Уставом муниципального образования Чкаловский сельсовет:

1.Создать     комиссию по оценке готовности к предстоящему отопительному периоду объектов социальной сферы и утвердить в составе согласно приложению  № 1.

2. Комиссии провести обследование отопительных пунктов,  испытание тепло - энергетических установок и системы отопления, по результатам обследования составить необходимую документацию.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке  к работе в осеннее – зимний период 2020 – 2021 годов согласно приложению № 2.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                             Э.Н. Косынко

Разослано:  в дело -2, Асекеевской КЭС треста «Бугурусланмежрайгаз», членам комиссии

Приложение  № 1

к  распоряжению  главы

муниципального образования

Чкаловский сельсовет

от  02.09.2020           №  60-р

С О С Т А В

комиссии по подготовке объектов социальной

сферы  к работе в осеннее - зимний период 2020 -2021 гг.

муниципального образования   Чкаловский  сельсовет

| Косынко Э.Н. | -глава муниципального образования Чкаловский сельсовет, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Громов Ю.В. | -директор МКП «Чкаловский», зам. председателя (по согласованию) |
| Члены комиссии: |  |
| Ямалеев Р.Р. | Слесарь Асекеевского КЭС «Бугурусланмежрайгаз» (по согласованию) |
| Валеев И.Г. | ООО «Асекеево Энергия Сервис» - генеральный директор (по согласованию) |
| Гельцева Р.В. | -зав. Чкаловским СДК МБУК «ЦКС» (по согласованию) |
| Фазылов А.З. | - старший ПД пожарного депо |

Приложение  № 2

к  распоряжению  главы

муниципального образования

Чкаловский сельсовет

от  02.09.2020      № 60-р

План мероприятий

по подготовке к работе в осенне – зимний период  2020 – 2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать и утвердить комиссию для оценки готовности к осеннее - зимнему периоду 2020-2021 г. | Первая неделя сентября | Косынко Э.Н. – глава администрации |
| 2 | Провести осмотр отопительных пунктов по готовности и эксплуатации в ОЗП 2020 – 2021 г. и составить акт | Сентябрь | Комиссия |
| 3 | Провести гидравлическое испытание ТЭУ и системы отопления. Составить акт | Сентябрь | Комиссия |
| 4 | Провести обучение истопников по работе на ТЭУ, на период отопительного сезона 2020 – 2021 годов | До 15 сентября 2020 года | Косынко Э.Н. – глава администрации |
| 5 | Пройти аттестацию знаний на ТЭУ на период отопительного сезона 2020– 2021 г. | Сентябрь | Косынко Э.Н.– глава администрации |
| 6 | Провести аттестацию знаний как лицо, ответственное за газовое хозяйство | Сентябрь | Косынко Э.Н – глава администрации |
| 7 | Заключить договор на техническое обслуживание ТЭУ | Сентябрь | Косынко Э.Н – глава администрации |
| 8 | Провести испытание эл. оборудования в отопительных пунктах. Составить акт прозвонки эл. оборудования и эл. проводки | Сентябрь | Ответственный за электрохозяйство |
| 9 | В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному пери-оду, утверждённые приказом Мини-стерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103: - завершить подготовку социальной сферы к работе в осеннее - зимний период 2020 -2021 гг.муници- пального образования Чкаловский сельсовет с оформлением паспортов готовности | Не позднее 07 октября 2020 года |  |