Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧКАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

01.09.2022                                      п. Чкаловский                                     № 59-р

О создании  комиссии по подготовке объектов социальной

сферы  к работе в осеннее - зимний период 2022-2023 гг.

В целях организации своевременной  и качественной подготовки объектов социальной  сферы к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 годов и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь Уставом муниципального образования Чкаловский сельсовет:

1.Создать     комиссию по оценке готовности к предстоящему отопительному периоду объектов социальной сферы и утвердить в составе согласно приложению  № 1.

2. Комиссии провести обследование отопительных пунктов,  испытание тепло - энергетических установок и системы отопления, по результатам обследования составить необходимую документацию.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке  к работе в осенне – зимний период 2022 – 2023 годов согласно приложению № 2.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                             И.Р. Хакимов

Разослано:  в дело -2, Асекеевской КЭС треста «Бугурусланмежрайгаз», членам комиссии

Приложение  № 1

к  распоряжению  главы

муниципального образования

Чкаловский сельсовет

от 01.09.2022   №  59-р

С О С Т А В

комиссии по подготовке объектов социальной

сферы  к работе в осеннее - зимний период 2022 -2023 гг.

муниципального образования   Чкаловский  сельсовет

| Хакимов И.Р. | -глава муниципального образования Чкаловский сельсовет, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Адаменко Е.В. | -ведущий специалист муниципального образования Чкаловский сельсовет , зам. председателя (по согласованию) |
| Члены комиссии: |  |
| Ямалеев Р.Р. | Слесарь Асекеевского КЭС «Бугурусланмежрайгаз» (по согласованию) |
| Гельцева Р.В. | -зав. Чкаловским СДК МБУК «ЦКС» (по согласованию) |
| Хабибуллин Г.Г. | - старший ПД пожарного депо |

Приложение  № 2

к  распоряжению  главы

муниципального образования

Чкаловский сельсовет

от  01.09.2022      № 59-р

План мероприятий

по подготовке к работе в осенне – зимний период  2022 – 2023 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать и утвердить комиссию для оценки готовности к осеннее - зимнему периоду 2022-2023 г. | Первая неделя сентября | Хакимов И.Р. – глава администрации |
| 2 | Провести осмотр отопительных пунктов по готовности и эксплуатации в ОЗП 2022 – 2023 г. и составить акт | Сентябрь | Комиссия |
| 3 | Провести гидравлическое испытание ТЭУ и системы отопления. Составить акт | Сентябрь | Комиссия |
| 4 | Провести обучение истопников по работе на ТЭУ, на период отопительного сезона 2022 – 2023 годов | До 15 сентября 2022 года | Хакимов И.Р. – глава администрации |
| 5 | Пройти аттестацию знаний на ТЭУ на период отопительного сезона 2022– 2023 г. | Сентябрь | Хакимов И.Р. – глава администрации |
| 6 | Провести аттестацию знаний как лицо, ответственное за газовое хозяйство | Сентябрь | Хакимов И.Р. – глава администрации |
| 7 | Заключить договор на техническое обслуживание ТЭУ | Сентябрь | Хакимов И.Р. – глава дминистрации |
| 8 | Провести испытание эл. оборудования в отопительных пунктах. Составить акт прозвонки эл. оборудования и эл. проводки | Сентябрь | Ответственный за электрохозяйство |
| 9 | В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному пери-оду, утверждённые приказом Мини-стерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103: - завершить подготовку социальной сферы к работе в осеннее - зимний период 2022 -2023 гг. муници- пального образования Чкаловский сельсовет с оформлением паспортов готовности | Не позднее 07 октября 2022 года |  |